Metodologia do Projeto

Da entrevista de levantamento ao painel em produção  |  Claiton Santos  |  14 de agosto de 2026

DADOS SIMULADOS Este material é uma demonstração técnica. Todos os números são fictícios, gerados para exemplificar a modelagem, e NÃO refletem a operação real da Azzas 2154.

Este documento descreve como o projeto aconteceria do início ao fim. O protótipo que você está vendo corresponde às fases 3 e 4, executadas com dados simulados para tornar a proposta concreta em vez de teórica.

Fase 1  Entrevista de levantamento

Objetivo: entender a rotina antes de propor qualquer indicador. Duração estimada: 1 hora.

Abaixo o roteiro que eu usaria com você. São perguntas planejadas, ainda não realizadas  o protótipo foi construído a partir de premissas minhas, e é justamente isso que precisa ser confirmado ou corrigido.

Roteiro de perguntas

Quais são as três perguntas que você mais faz e hoje não consegue responder com número?

Qual foi o último problema de entrega que te custou caro? Como você percebeu que estava acontecendo?

Quando um fornecedor atrasa, como você descobre  ele avisa, a loja reclama, ou o sistema mostra?

Que relatório ou planilha você abre toda semana? O que você faz com ela depois de abrir?

Se você pudesse ter um único número atualizado todo dia, qual seria?

A avaria de recebimento é registrada hoje? Por peça, por SKU, ou só no total?

Quem cobra o fornecedor quando falta produto? Com que informação em mãos?

O que você precisa levar para a reunião de diretoria que hoje dá trabalho para montar?

Existe meta formal de pontualidade ou de atendimento? Qual, e quem definiu?

O que você NÃO quer ver num painel? O que seria ruído?

Fase 2  Tradução das dores em indicadores

Cada dor levantada vira um indicador candidato, e cada indicador precisa passar em três testes: é acionável (alguém faz algo diferente ao vêlo), é calculável (o dado existe ou pode existir) e é comparável (tem histórico ou meta). Indicador que não passa nos três vira ruído.

Entrega desta fase: uma lista de indicadores priorizada e aprovada por você  equivalente ao arquivo 03 deste pacote, mas construído com base na conversa, não em premissas.

Fase 3  Requisição e modelagem dos dados

Com os indicadores definidos, montase a lista do que precisa vir de cada sistema (arquivo 07). Em paralelo, desenhase o modelo dimensional (arquivo 06). Esta é a fase que mais depende de terceiros e onde os projetos costumam travar: se o dado não existe na granularidade necessária, é melhor descobrir aqui do que no final.

Risco conhecido: a avaria por SKU provavelmente não é registrada hoje. Se confirmado, entra como projeto paralelo de captura, e o painel nasce sem esse indicador.

Fase 4  Construção e validação

Construção do modelo, das medidas e das telas. A validação não é opcional nem posterior: para cada indicador criado, montase a conferência em Excel contra a base bruta  é exatamente o que está no arquivo 05, com 39 indicadores conferidos e diferença zero. Sem essa etapa, o painel não ganha confiança e ninguém usa.

Fase 5  Publicação e rotina

Publicação no Power BI Service, definição de quem vê o quê, e atualização automática diária. Mais importante que a tecnologia: definir o ritual. Um painel que ninguém abre numa reunião recorrente morre em duas semanas. A sugestão é ancorálo na reunião mensal de fornecedores.

Fase 6  Evolução

Depois de três meses de uso, revisar: quais indicadores foram realmente usados, quais nunca foram abertos, e que pergunta nova apareceu. Painel bom encolhe com o tempo  tira o que não se usa em vez de acumular telas.

Cronograma estimado

| Fase | Duração estimada | Depende de |
| --- | --- | --- |
| 1 Entrevista de levantamento | 1 semana | Sua agenda |
| 2 Definição de indicadores | 1 semana | Sua validação |
| 3 Requisição e modelagem | 2 a 4 semanas | T.I. (é o maior risco de prazo) |
| 4 Construção e validação | 2 a 3 semanas | Dados disponíveis |
| 5 Publicação e rotina | 1 semana | Licenças e acessos |
| 6 Revisão | Após 3 meses de uso | Uso real |

O protótipo deste pacote comprime as fases 3 e 4 usando dados simulados. Com os dados reais, a construção tende a ser mais rápida do que o estimado, porque o modelo e as medidas já existem.